# 农民工工资支付管理手册

# 文

# 件

汇

# 编

# 安徽金煌建设集团有限公司

# 2025年3月

# 前言

为加强集团公司各项目劳资管理的程序化、标准化以及合法性，减少和防范劳资纠纷的发生，特编制农民工工资支付管理手册以供参考。

# 一、管理要点

# （一）、劳务合同管理

1、劳务分包时，必须直接与劳务分包单位签订《建设工程劳务分包合同》，不得采取口头约定的形式分包劳务或将劳务违法分包给不具备建筑工地用工资质的单位或个人（班组长）。

2、合同应约定与劳务分包单位或专业分包单位签订农民工工资委托支付协议。（保障农民工工资支付条例第三十一条，工程建设领域推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。风险点：直接将工程款打入劳务分包单位账户，工资发放无法控制，一旦劳务分包单位挪用，发生农民工工资欠薪纠纷，将由施工总承包单位先行清偿。）

3、合同应约定劳务分包单位或专业分包单位授权确定劳资管理员，约定按月提交由工人、劳资管理员、劳务公司或专业分包单位确认的考勤表、工资结算表、工资发放表，经项目部以及公司相关人员审核后通过专户发放。（保障农民工工资支付条例第三十条，分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。风险点：施工总承包单位没有监督到位，就会有个别劳务公司、劳务班组利用虚假工资表套取工程款，导致实际工人没有足额发放，就会发生后期由施工总承包单位先行清偿。）

4、合同应约定劳务分包单位或专业分包单位要与工人签订劳动合同，并确保劳动合同的真实性，不得代签合同，劳动合同提交劳务部审核存档，作为工资发放依据。临时用工要有派工单，注明工人姓名、工资标准，及详细的考勤记录，结算工资、发放签字确认，否则不得进入施工现场。（保障农民工工资支付条例第二十八条，施工总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。风险点：没有书面约定工资标准（包括打突击，现场劳务管理人员），或劳动合同不规范，存在代签、空白劳动合同等情况，就会有个别劳务公司、劳务班组串通工人，任意提高工资标准，由施工总承包单位先行清偿。）

5、合同应约定劳务分包单位或专业分包单位以未完成结算或其他原因为由，拒不与农民工进行结算，或私自出具给农民工未经公司核实的欠条、证明等，造成农民工进行讨薪，公司将按工人劳动合同、考勤、工作量等直接与农民工本人进行结算，由此产生的法律后果由分包单位承担。（保障农民工工资支付条例第三十一条，分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交施工总承包单位。风险点：施工总承包单位在施工过程中，要按时收集审核由劳务分包单位或专业分包单位盖章、农民工签字确认的劳动合同、考勤记录、工资结算表、工资发放表。否则，后期分包单位利用虚假劳动合同、工资表、考勤表索要农民工工资，造成的纠纷难以核实。）

# （二）、劳动用工管理

加强对劳务分包单位或专业分包单位现场人员的劳动用工监督管理，未签订劳动合同的长期用工及未书面约定工资标准的临时用工不得进入施工现场，项目劳资员应按台账整理用工档案。

## 1、与工人签订劳动合同，企业要加盖公司印章。

2、工人签订劳动合同必须是本人签订，不得交由班组长代签，并现场拍照留存。

3、劳动合同约定的工资标准要符合本市当年的市场价格，不得明显过低，工人要在合同约定的工资标准上按手印确认。

## 4、集体代办的农民工工资银行卡要交给农民工本人并签字确认。

5、工人因未及时办理工资卡或卡号错误造成工资不能按时发放的，申请代领的，要提供工人本人签名（或按手印确认）的申请书及委托书，不得擅自交由班组长代发。

6、劳动合同要约定，劳动用工实行实名制电子考勤，无电子考勤记录的将不予计算工资，对电子考勤有异议的应联系本项目劳资专管员或项目经理在当月进行申诉。

7、劳动合同要约定，工人应每月对考勤表、工资结算表、工资发放表进行签字确认，当月或退场时，对工资结算有异议的，应按项目农民工维权公示牌的联系人及电话在当月进行申诉。班组长私下出具的欠条、证明等未经公司确认无效。

8、劳动用工档案包括：农民工花名册、体检报告、教育资料、农民工身份证和银行卡复印件、农民工劳动合同、进退场承诺书、农民工工资卡保管承诺书等。

# （三）、农民工工资发放管理

1、劳务分包单位及专业分包单位与公司签订合同时，须同步签订农民工工资委托支付协议（附件十三）。每次发放农民工工资前，分包单位需准备并提交加盖本单位公章的代发委托书，委托书内容应准确无误，确保农民工工资代发工作符合流程规范。

2、项目部须每月对各班组产值进行核算，并准确填写支付统计表与班组付款确认单，保证信息完整，以顺利通过审核流程，实现工资合规发放。同时，所有提交材料须确保数据真实、内容清晰，各承诺书及确认单须由相关负责人签字确认，完善责任追溯机制。

3、工资表应依据工人所签订的劳动合同以及系统考勤打卡记录如实编制（如按工程量计算工资，应提供相应的工作量表）。

4、工人及班组退场时应及时与班组或分包单位及工人办理结算并签订退场承诺书（参考附件五、二十二、二十三、二十四）。

- 二、保障农民工工资支付标准化管理程序

| - 劳动用工管理 | - 设立劳资专管员 |
| --- | --- |
|  | - 建立农民工实名制花名册（附件一） |
|  | - 办理并上传工伤保险（须提供三级教育和合格体检报告） |
|  | - 签订简易劳动合同（附件二） |
|  | - 签署劳动合同签收表（附件三） |
|  | - 签订进场承诺书（附件四） |
|  | - 提供身份证与银行卡复印件 |
|  | - 签订工资卡保管承诺书（附件六） |
|  | - 录入门禁人脸识别考勤 |
|  | - 签订退场承诺书（附件五、附件二十二） |
|  | - 班组或分包单位签订退场承诺书（附件二十三、附件二十四） |

| 工资支付管理 | 签订农民工工资专用账户资金管理三方协议（附件十二） |
| --- | --- |
|  | 开立农民工工资专户（附件十六） |
|  | 签订分包单位委托总承包单位代发工资协议（附件十三） |
|  | 落实按月足额支付工资制度 |
|  | 工资发放审核提供农民工工资支付统计表（附件十八）、负责人承诺书（附件十九）、班组长承诺书（附件二十）、班组付款确认单（附件二十一）、临时用工派工单（附件十一）、工资表（附件九、附件十）、考勤表（附件七） |

▏

| 农民工维权信息管理 | 施工现场设立农民工维权信息告示牌（附件十七） |
| --- | --- |
|  | 每月考勤、工资预公示制度 |

▏

三、农民工工资支付管理台账资料参考文本

(一)台账一:项目基本资料

1.项目概况表;

2.政府投资工程可研报告(资金筹措方案)、立项批文;

3.施工许可证、开工报告和批复;

4.招标文件;

5.总包和分包单位资质；

6.工程施工合同、补充协议;

7.分包合同(含专业分包和劳务分包);

8.项目管理人员劳动合同、执业证书;

9.劳资专管员劳动合同、岗位证书;

10.项目施工日志;

11.项目监理日志。

(二)台账二:项目资金往来资料

1.履约担保凭证;

2.工程款支付担保凭证;

3.工程预付款凭证;

4.工程款支付清单;

5.工程款结算单、银行入账凭证(流水)。

(三)台账三:项目劳动用工资料

- 1.农民工花名册(分班组造册);（附件一）

2.农民工身份证复印件;

3.农民工工资卡复印件;

4.农民工简易劳动合同;（附件二）

- 5.劳动合同签收表(分班组造册,与花名册顺序一致);（附件三）

6.进退场承诺(确认)书;（附件四、附件五）

- 7.个人工资卡保管承诺书。（附件六）

(四)台账四:项目工资支付资料

1.考勤表(按月分班组造册，与花名册顺序一致);（附件七）

2.工作量表(按月分班组造册，与花名册顺序一致);（附件八）

3.工资表(按月分班组造册，与花名册顺序一致);（附件九、附件十）

4.工资发放银行流水单(显示工资专户号和支付日期)。

(五)台账五:项目工资专户资料

1.工资专户开立证明;

2.工资专用账户开设三方协议;（附件十二）

3.分包单位委托施工总承包单位支付农民工工资协议;（附件十三）

4.工资专户清单;（附件十四）

5.人工费结算单(包括请款报告等);

6.人工费入账凭证(银行流水)。

(六)台账六:项目工资保证金和维权信息告示牌资料

1.工资保证金审批表、缴纳凭证、免缴凭证、保函等;（附件十五）

2.施工现场维权信息告示牌照片。（附件十六）

各项目可在本手册基础上，结合工程建设项目建设管理实际，进一步修定完善规范化手册内容。并将用工管理和工资支付相关纸质资料和电子档案(包括但不限于农民工劳动合同、身份证复印件、工资卡复印件、花名册、考勤表(工作量表)、工资表、进退场承诺书、工资专户开设、专户资金缴存信息、银行支付凭证、工资保证金缴纳凭证等)存档备查，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

# 附件一、农民工花名册

班组农民工花名册

总包单位：（单位或项目部盖章）             分包单位：（盖章）           月份：    年  月

| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地址/现住址 | 身份证号 | 工作岗位 （工种） | 进场时间 | 退场时间 | 工资卡（社保卡）号 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

班组长（签名）：        劳资专管员（签名）：           项目经理（签名）：

附件二、简易劳动合同

简易劳动合同（参考2024）

合同编号：

甲方(用人单位)：                法定代表人：

注册地址：                       联系电话：

乙方（劳动者）：         身份证号码：

家庭住址：                 通讯地址：              联系电话：

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规规定，经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

# 一、劳动合同期限

## 第一条 本合同是以完成一定工作任务为期限的劳动合同。

本合同生效日期为    年  月  日；以乙方完成       工作任务为合同终止时间。以实际进场考勤时间计算，试用期一个月。

# 二、工作内容和工作时间

第二条 甲方招用乙方在                 （项目名称），工作面为       （楼号、厂房号）      （工种）      （班组）工作。乙方的岗位（工种）上岗证号码为     。

# 三、劳动保护和劳动条件

第三条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，甲方应将考试结果保存在施工现场备案，考试不合格的不得在现场施工。

第四条 甲方根据施工岗位的需要，按照国家安全生产、劳动保护、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

第五条 甲方应根据国家有关法律法规，建立安全生产制度。乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，减少职业危害。

## 第六条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度和安全技术操作规程。

# 四、工资待遇

## 第七条 乙方工资按照以下第    种方式计算：

1.计时工资。乙方工资为每工日300元（按手印）。（甲方预付每工日基本工资260 元，绩效考核工资每工日 40 元）甲方每月按照考勤预付乙方基本工资，剩余绩效考核工资按完成的工程量及质量进行考核，劳动合同终止或解除后结清。工资结算=基本工资*考勤+ 考核工资*考勤。

2.按工程量计付工资。按工程量单价    元/     （按手印）（如元/平方、吨、米等）计算工资。（甲方预付基本工资每工日200元），剩余工资按完成的工程量及工程质量考核后结算，剩余工资结算=单价*工程量-已发基本工资，劳动合同终止或解除后结清。

3.以上计算工资方式以外的误工费、交通费等均由乙方自行承担。

4.甲方对乙方的考核按照甲方制定的现场质量安全管理制度进行，相关管理制度另行签字确认作为合同附件。

# 五、工资结算和发放

第八条 甲方应在每月    日前以货币形式支付乙方的上月工资，并由乙方签字确认。

第九条 甲乙双方对工资支付的其他约定：1.甲方应通过农民工工资专用账户发放到乙方本人提供的工资卡，乙方对本人工资卡真实性负责，并确保工资卡及密码由本人保管（按手印）；乙方开户银行       ，户名：           ，银行账号：                             。

2.甲方不得擅自将乙方的农民工工资交由班组长代发。乙方因故未及时办理工资卡等情况造成工资未能按时发放，乙方要求委托代领的，应向甲方提供乙方本人签字确认的工资带领申请委托书。

3.本项目劳动用工实行实名制电子考勤，乙方应先考勤，后进场，无电子考勤记录的将不予计算工资。对电子考勤有异议的应按项目农民工维权公示牌的联系人及联系电话在当月向项目部进行申诉。

4.乙方应按时对工资结算表、工资发放表进行签字确认。有异议的，应在当月向公司项目部进行申诉。

5.乙方退场时，应及时与公司项目部确认结算工资，并签字确认。班组长私下开具的欠条、证明等未经公司核实确认无效。

# 六、其他事项

第十条 甲乙双方在履行本合同发生争议的，乙方应通过协商解决，协商不成，可向劳动用工所在地劳动监察部门、劳动争议仲裁部门投诉、申请仲裁，或向劳动用工所在地人民法院提起诉讼。采用过激行为，拒不配合调查处理的，甲方将提请有关单位记录不良信用评价；造成不良后果的，甲方将依法追究乙方法律责任。

## 第十一条本合同是乙方在本项目的唯一合同，其他口头约定无效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（公章）：                          乙方(签字）：

本合同内容条款本人已仔细阅读确认，为本人真实意思（按手印）

年 月 日                              年 月 日

附件三、劳动合同签收表

班组农民工劳动合同签收表

单位名称：（盖章）

| 序号 | 姓名 | 合同起止时间 | 签收劳动合同时间 | 领取人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 年 月 日— |  |  |
| 2 |  | 年 月 日— |  |  |
| 3 |  | 年 月 日— |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件四、工人进场承诺书

工人进场承诺书

本人            （身份证号：                          ）是

公司承建的                项目          班组的工人。本人郑重承诺并保证做到：

一、知悉公司的各项规章制度、保障农民工工资支付规范化管理等内容，自愿配合公司落实实名制管理、工资专户管理、总包代发工资等工资支付保障制度。

二、如实提供个人信息，上下班通过实名制考勤设备考勤，进场前签订劳动合同，退场签署工人退场确认书。劳动合同、进场承诺书、考勤表（工作量表）、工资表、退场确认书、劳动合同签领表等由本人亲笔签字。

三、公司用于发放工资的银行卡或社保卡由本人使用和保管，不得交班组长代管。本人定期与班组长核实确认每月出勤天数（工作量）和工资，核对在维权信息告示牌上的工资表和考勤表（工作量表），不虚报出勤（工作量），不冒领工资，否则本人自愿承担相应法律和经济责任。

四、当本人合法权益受到侵害时（如劳资纠纷、工伤事故纠纷等），向公司申诉或向总包单位（项目部）请求协调解决，在处理无效的情况下，依法向有关部门举报投诉或向人民法院提起诉讼。自觉遵守法律法规，决不采取闹访、围攻围堵公共设施和相关单位等非法过激行为，决不恶意或过激讨薪，通过合法途径理性反映诉求。如有无理或非法行为愿意承担一切法律责任。

特此承诺

承诺人（签字并加按指印）：

年    月    日

附件五、工人退场承诺书

工人退场确认书

本人         （身份证号：                   ）于   年   月   日进入到                      公司承建的                项目工地从事                工种工作，班组长叫       现因             于     年   月   日退场离开工地，并与公司解除（终止）用工关系。本人在该项目工地工作期间的全部工资（大写）              元（小写：¥        ）已由本人领取并结清，没有被拖欠、克扣。

特此确认

确认人（签字加按指印）：

年    月    日

证明人（班组长签字加按指印）：

年    月    日

证明人（劳资专管员签字加按指印）：

年    月    日

证明人（项目部盖章）：

年    月    日

附件六、工资卡保管承诺书

个人工资卡（社保卡）保管承诺书

本人    ，（身份证号或社保卡号：                            ）

在                  公司承建的               项目      上从事       工种工作，工资卡（社保卡）卡号                     。现就有关事项郑重承诺如下：

一、本人账号为                的工资卡（社保卡）为                       项目结算工资使用，已由本人领取或提供。

二、工资卡（社保卡）内金额为本人私有财产，任何转账、支付等交易行为为本人自愿操作。

三、工资卡（社保卡）由我本人保存并自设密码，在                           项目务工期间，因工资卡（社保卡）、密码交给他人保管使用造成卡内应得工资被转账、取出等情况，相关经济损失由本人承担。

特此承诺

承诺人（签字并加按指印）：

年   月    日

附件七、班组农民工考勤表

班组农民工考勤表

总包单位：（单位或项目部盖章）                 分包单位：（盖章）            月份：   年  月

| 序号 | 姓名 | 午别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合计天数 | 农民工 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 上午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 上午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 上午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | 上午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

班组长（签名）：       劳资专管员（签名）：      项目经理（签名）：      制表时间：

注：出勤(√)、旷工（X）

附件八、班组农民工工作量表

班组农民工工作量表（班组劳务工作量清单）

总包单位：（单位或项目部盖章）             分包单位：（盖章）           月份：    年  月

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工作岗位 （工种） | 本月工作量 （单位： ） | 农民工签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

班组长（签名）：        劳资专管员（签名）：       项目经理（签名）：         制表时间：

附件九、班组农民工工资表

项目       班组     年   月份农民工工资发放表（参考）

总包单位：（单位或项目部盖章）             分包单位：（盖章）           月份：    年  月

| 姓名 | 工种 | 班组 | 身份证 | 开户行 | 卡号 | 考勤工时 | 合同预付工资标准（元） | 实发工资（元） | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同按工时结算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同按量结算（预付） |

班组长（签名）：        劳资专管员（签名）：       项目经理（签名）：         制表时间：

附件十、工资结算表

项目       班组     年   （月份、季度）农民工工资结算表（参考）

总包单位：（单位或项目部盖章）             分包单位：（盖章）           月份：    年  月

| 姓名 | 工种 | 班组 | 考勤工时 | 工作量 | 工资标准 （劳动合同） | 结算工资 | 已发工资 | 剩余工资 | 工人签字 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

班组长（签名）：        劳资专管员（签名）：       项目经理（签名）：         制表时间：

附件十一、临时用工派工单

项目       班组     年   月   日农民工临时用工派工单（参考）

| 序号 | 姓名 | 工种 | 班组 | 身份证录入 | 进场考勤 | 退场 考勤 | 合计工时 | 工资标准 | 结算工资 | 工人签字 | 现场发放签字 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 木工 | A | 是 | 6:30 | 17:30 | 1 | 350元/日 | 350元 |  |  |  |
| 2 | 李四 | 木工 | A | 是 | 6:30 | 12:30 | 0.5 | 270元/日 | 140元 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

班组长（签名）：        劳资专管员（签名）：       项目经理（签名）：         制表时间：

附件十二、三方协议

农民工工资专用账户资金管理三方协议

甲方（建设单位）:

乙方（总包单位）:

丙方（开户银行）:

根据《保障农民工工资支付条例》及有关规定，为保证工程建设项目农民工工资及时足额支付，经甲、乙、丙三方协商一致，就乙方在丙方处开设和使用工资专用账户，并委托丙方对专用账户进行日常监管事宜达成以下协议：

第一条（账户开设）以乙方的名义在丙方处开设工资专用账户（以下简称专用账户），账户名称为：                。乙方开设专用账户，除按银行账户管理相关规定提供证明资料外，还应向丙方提供与甲方签订的工程施工合同，同一个施工合同只设一个专用账户。专用账户及账户资金仅用于由甲方建设、乙方施工的                 工程项目农民工工资的发放，不办理现金提取和其他结算业务。

第二条（账户管理）丙方承诺依法优化专用账户开设流程，为乙方开设账户提供必要便利，指定专人负责对账户进行管理，按要求办理资金拨付和账户监管事项，及时向甲方、乙方披露专用账户资金的相关信息，不擅自动用账户资金。

第三条（甲方拨付人工费）甲方自   年   月至       止，于每月    日前向专用账户拨付人工费用，每月拨付的人工费数额按照以下第    种方式确定：

（一）根据乙方统计、甲方审批的当月实际农民工工资数额进行拨付；

（二）每月人工费数额＝甲乙双方施工合同总造价×    %÷合同工期（月），即每月拨付人工费     万元；

（三）其他方式：                                 。

合同工期不足一个月的，按照一个月计算。已支付的人工费部分，甲方向乙方支付工程进度款时予以相应扣除。工程开工后，甲乙双方施工合同或本协议约定的人工费用数额、占工程款的比例等需要修改的，由甲、乙双方签订补充协议，并将修改情况通知丙方。甲方承诺不得以甲、乙双方存在工程数量、质量、造价等争议为由，不按照规定拨付人工费用。

第四条（乙方委托代发工资）工程建设期间，乙方每月    日前按照以下第    种方式向丙方提供农民工工资支付明细，委托丙方代发至农民工个人的工资银行账户。

（一）由丙方提供的加密工具生成工资数据，通过农民工工资支付监管信息系统发送丙方；

（二）制作书面农民工工资支付明细表，加盖乙方公章后交由丙方；

（三）其他方式：                                 。

农民工工资支付明细包括：用人单位名称、工程项目名称、支付对象姓名、身份证号码、工资发放数额、个人工资银行卡号等。工资支付明细的真实性、准确性由乙方负责。乙方承诺不得以本单位与甲方或者分包单位存在工程数量、质量、造价等争议为由，不按照规定代发本项目农民工工资。

第五条（丙方拨付工资）丙方收到乙方工资支付明细后的次日，通过专用账户将工资直接支付到农民工本人的工资银行账户，并向乙方提供代发工资凭证。若因工资支付明细不准确、不完整而造成农民工工资不能入账、错误入账的风险和损失由乙方承担，与丙方无关。如遇不可抗力事件等非丙方原因导致未能在约定的时间内完成工资代发的，丙方无须承担责任。跨行转账支付工资的，丙方应执行优惠的跨行代发工资手续费率。

## 第六条（账户监管）丙方受乙方委托对专用账户进行日常监管：

（一）专用账户余额不够支付当期农民工工资的，及时通知乙方；

（二）发现甲方未按约定向专用账户拨付人工费的，于约定拨付日期的次日通知甲、乙双方，并纳入农民工工资支付监管信息系统；

（三）依法将专用账户的开设、使用情况和信息及时上传农民工工资支付监管信息系统，配合监管部门的监督和调查取证。

第七条（账户注销）工程完工或乙方发生变更的，乙方根据《关于印发〈安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕8号）有关规定办理专用账户注销手续。专用账户注销后余额归乙方所有。

第八条  本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或授权委托人签署并加盖公章之日起生效，具有法律效力。

## 第九条  本协议一式肆份，甲方、乙方各执壹份，丙方执贰份。

甲方：（盖章）                 乙方：（盖章）

授权代理人（签字）：           授权代理人（签字）：

联系电话：                     联系电话：

年   月   日                  年   月   日

丙方：（盖章）

授权代理人（签字）：

联系电话：

年   月   日

# 附件十三、分包单位委托总包单位支付协议

建设工程农民工工资委托支付协议

（参考文本）

甲方：（总承包人）

乙方：（劳务分包企业或专业分包企业）

项目农民工工资。根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定和《关于建设领域实行农民工工资专用账户管理的意见》的相关要求，经双方友好协商，现就农民工工资委托支付事宜协议如下：

一、甲方承诺按分包合同约定按时支付劳务分包工程款及农民工工资。不得以工程款被拖欠或施工质量缺陷等理由拒付农民工工资。

二、乙方委托甲方代发农民工工资，乙方承诺每月按时将施工班组农民工签字确认的农民工工资清单报项目部农民工维权工作组审核，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。

三、农民工工资应按月支付，按月支付的农民工工资作为甲方每月劳务分包工程进度款的依据，并从中扣除。

# 四、农民工工资发放及考勤

1、农民工进入施工现场，乙方应将进驻人员信息（包括劳务公司与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等）上报甲方，甲方应及时核对，没有上报的视为未进入施工现场。

2、乙方要对进入项目施工现场的农民工进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等。

3、甲方委派劳资专管员       每天进行农民工出勤统计，并会同乙方劳务负责人签字认可，乙方授权 （附授权委托书）       、          为施工现场负责人代表其签字。出勤统计单未会签的，视为当日无农民工出勤。

# 四、违约责任

施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：

1、甲方未按月足额支付农民工工资的，由其无条件支付所欠农民工工资，并承担相应的违约责任。

2、乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资、高估冒算农民工工资的。由甲方先行支付所欠工人工资。经核实，高估冒算超出费用，甲方按 壹 倍向乙方收回，从剩余劳务工程款中直接扣除。

3、乙方以亏损等理由拒绝提供农民工劳动合同、农民工考勤资料、工资表等或出现虚构事实给工人出具“欠条”、“证明”等进行讨薪的，甲方将直接与农民工核实、结算并先行垫付发放，由此造成的后果及损失乙方自行承担。

对甲方造成不良影响的（甲方被主管部门通报、约谈、记录不良行为、停工等处理处罚），乙方将给予甲方每次     万元经济补偿。

## 4、协议纠纷，对方有权追究其法律责任。

本协议一式二份，双方签字盖章后生效。

甲方：（公章）                   乙方：（公章）

法定代表：（签字）               法定代表：（签字）

年  月  日                     年  月  日

（注：本协议为参考文本，在此基础上，协议双方可根据项目的具体要求进行补充。）

附件十四、专用账户清单

项目工资专用账户清单

| 建设单位 |  |  |  |  | 施工总承包单位 |  |  |  |  |  | 工资专户名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工资专户账号 |  |  |  |  | 工资专户开户行 |  |  |  |  |  | 工资专户 开户时间 |  |  |  |  |
| 工资专户入账明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 人工费申请日期 |  | 人工费申请金额 （万元） |  |  | 建设单位确认金额 （万元） |  |  | 入账日期 |  |  | 人工费到账金额 （万元） |  |  | 账户余额 （万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工资专户出账明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 出账日期 |  |  | 出账金额 （万元） |  |  | 出账用途 |  |  | 账户余额 （万元） |  |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件十五、总包单位代发工资清单

# 总包单位代发工资清单

| 代发月份 | 分包单位 （班组）名称 | 花名册人数 | 考勤人数 | 工资支付表农民工签字人数 | 代发工资 人数 | 代发金额 合计（万元） | 发放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |

总包单位：（单位或项目部盖章）

附件十六、农民工工资保证金办理

工资支付相关文书示例

目  录

1.农民工工资保证金差异化缴存申请表（样本）

2.农民工工资保证金差异化缴存证明（样本）

3.农民工工资保证金银行保函（样本）

4.农民工工资支付履约保证保险凭证（样本）

5.农民工工资保证金支付通知书（样本）

6.农民工工资保证金返还（销户）申请表（样本）

7.农民工工资保证金返还（销户）确认书（样本）

8.无拖欠农民工工资承诺书（样本）

9.同意撤销（资金转出）农民工工资专用账户通知书（样本）

10.在建项目工资支付标准化管理检查情况反馈表

11.在建项目工资支付标准化管理检查情况汇总表

【1】

农民工工资保证金差异化缴存申请表（样本）

| 项目名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 施工合同额（万元） |  |
| 施工总承包单位 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 项目经理 |  | 手机号码 |  |
| 劳资专管员 |  | 手机号码 |  |
| 经办人 |  | 手机号码 |  |
| 应缴存额度 |  | 申请实际缴存额度 |  |
| 申请理由 |  |  |  |
| 申请单位 承诺 | 我单位提供的材料均为真实有效的材料，若存在虚假的材料，愿接受由此而带来的全部责任并接受行政管理部门的相应处罚（附申请报告）。 盖章： 年 月 日 |  |  |
| 行业主管部门意见 |  | 人力资源社会保障部门意见 |  |
| 经办人： 审核人： 单位盖章： 年 月 日 |  | 经办人： 审核人： 单位盖章： 年 月 日 |  |
| 备注：1.申请单位需提供以下资料：（1）农民工工资专用账户开设凭证；（2）营业执照及法定代表人、项目经理身份证复印件；（3）施工许可证（开工报告批复）、工程项目合同原件及复印件。2.被授予“劳动保障诚信示范单位”或“优秀建筑业企业”称号的企业，需提供被授予称号原件及复印件，复印件由劳动保障监察机构留存。3.本表一式两份，分别由行业主管部门和人力资源社会保障行政部门留存。 |  |  |  |

【2】

农民工工资保证金差异化缴存证明（样本）

编号：（202  ）   号

根据《安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》，经对              承建的           工程项目农民工工资保证金差异化申请审核，该单位符合减半／减免／实际比例（      %）缴纳农民工工资保证金，存款金额为人民币                元

（大写：                       ）。

特此证明。

人力资源社会保障行政部门

（盖章）

年  月  日

...........................................................农民工工资保证金差异化缴存证明（样本）

（存根）

编号：（202  ）   号

根据《安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》，经对              承建的           工程项目农民工工资保证金差异化申请审核，该单位符合减半／减免／实际比例（      %）缴纳农民工工资保证金，存款金额为人民币                元

（大写：                       ）。

特此证明。

人力资源社会保障行政部门

（盖章）

年  月  日

【3】

农民工工资保证金银行保函（样本）

编     号：

开立日期：

______________人力资源和社会保障局：

根据《保障农民工工资支付条例》和《安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》的有关规定，______________企业（以下简称存储企业，统一社会信用代码：______________）需依法存储______________（金额大写：______________）的农民工工资保证金。应存储企业申请，我行兹开立以贵局为受益人，金额不超过__________（金额大写:__________）的不可撤销见索即付保函，保证存储企业支付所承包工程项目______________发生的拖欠农民工工资款项。

我行保证在收到贵局出具的《农民工工资保证金支付通知书》及本保函正本原件5个工作日内，在上述担保金额范围内，根据《农民工工资保证金支付通知书》向贵局承担担保责任。

本保函有效期自________年______月______日起至______年______月______日止。本保函超过有效期、担保义务履行完毕或开立新保函，本保函即行失效，无论本保函是否退回我行注销。

开户银行：（盖章）

地址：

签字时间：

【4】

农民工工资支付履约保证保险凭证（样本）

编号：

______________人力资源和社会保障局：

根据《保障农民工工资支付条例》和《安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》的有关规定，______________企业（以下简称存储企业，统一社会信用代码：______________）需依法存储______________（金额大写：______________）的农民工工资保证金。鉴于存储企业就______________（工程项目名称）在我公司投保《农民工工资支付履约保证保险（保险单编号：______________），我公司接受存储企业的请求，向你方提供如下保证保险：

一、本保证保险承保的保险金额（最高限额）为人民币______________元（大写：                           ）。

# 二、本保证保险的保险期自   年 月 日至  年 月 日。

三、在保险期间内，投保人发生保险合同约定责任范围内的事故，我司在收到贵局出具的《农民工工资保证金支付通知书》及本保证保险凭证原件5个工作日内，依照保险约定履行赔偿或者给付保险金业务。

四、本保险凭证适用的保险条款为：_________保险公司《__________保险条款》（备案编号），未载明事宜以保险合同约定为准。

五、如该工程项目在本保证保险有效期内因故不能如期完成竣工验收，投保人可向我公司提出保证保险延期申请，我司经审核后予以重新出具。

# 附件：农民工工资支付履约保证保险单抄件及保险条款

保险人：（盖章）

单位地址：

联系人及联系电话：

日期：

注：使用本凭证须提供保证保险机构营业执照、保险经营许可证及保证保险产品备案编号等相关证明材料。

【5】

# 农民工工资保证金支付通知书（样本）

编号：（202  ）   号

| 工资保证金存储 企业名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信地址及邮编 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 工资保证金 经办银行（保证保险机构） |  | 联系电话 |  |
| 支付对象姓名/名称 |  |  |  |
| 取款（付款）原因 | 工资保证金存储企业所承包工程发生拖欠农民工工资，经人力资源社会保障部门依法作出行政处理决定，责令限期清偿或先行清偿，该企业到期拒不履行。依据《保障农民工工资支付条例》和《安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》，人力资源社会保障行政部门依法决定使用农民工工资保证金。 |  |  |
| 取款（付款）金额 | 大写： |  | 小写： |
| 行政执法文书 | 人力资源社会保障部门依法作出的行政处理决定书复印件（附后） |  |  |
| 人力资源社会保障部门意见 | 请你单位在5个工作日内从农民工工资保证金账户中（或依据你单位开具的银行保函或保证保险）将上述款项支付给本通知书列明的支付对象。 （支付对象信息及收款行账号和开户行附后） 联系人及联系电话 单位盖章： |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |

【6】

# 农民工工资保证金返还（销户）申请表（样本）

| 项目名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 施工合同额（万元） |  |
| 施工总承包单位 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 项目经理 |  | 手机号码 |  |
| 劳资专管员 |  | 手机号码 |  |
| 经办人 |  | 手机号码 |  |
| 申请单位 承诺 | 该工程项目不存在未解决拖欠农民工工资问题，人工费（劳务费）及农民工工资均已结算支付完毕（附申请报告）。 盖章： 年 月 日 |  |  |
| 行业主管部门意见 |  | 人力资源社会保障行政部门意见 |  |
| 经办人： 审核人： 单位盖章： 年 月 日 |  | 经办人： 审核人： 单位盖章： 年 月 日 |  |
| 备注：1.申请单位需提供以下资料：（1）营业执照副本复印件，法定代表人授权委托书、法定代表人和被委托人身份证复印件；授权委托书需有法定代表人签字。（2）施工现场维权信息公示情况。（3）工程竣工验收报告。工程竣工验收报告的原件、复印件。不能提供工程竣工验收报告的，需提供项目监管单位出具的工程完工证明材料。施工总承包单位因故终止施工的，应提交合同终止协议书等相关材料。2.本表一式两份，分别由行业主管部门和人力资源社会保障行政部门留存。 |  |  |  |

【7】

# 农民工工资保证金返还（销户）确认书（样本）

编号：（202  ）   号

____________________________：（银行名称）

现同意对_______________________________________企业承建的_______________________________________________工程项目农民工工资保证金予以返还（销户），烦请贵行协助办理相关手续。

农民工工资保证金账户开户名：

账号：

特此致函。

人力资源和社会保障行政部门

（盖章）

年   月   日

【8】

无拖欠农民工工资承诺书（样本）

（专用账户监管部门）    ：

我单位承建的                       项目，建设单位是                         ，工程中标合同价为        万元，实际开工时间为     年   月   日，实际完工时间为     年

月   日，农民工工资专用账户账号：              。经核算，截至     年   月   日，我单位已累计收到建设单位支付本项目工程款共计        万元，其中人工费用共计         万元。截至     年   月   日，我单位已将本项目所有农民工工资全部结清，累计支付共计      万元，共涉及   个班组，     人。经统计确认，我单位郑重承诺：

1.本项目无拖欠、克扣、遗漏或截留挪用农民工工资等情况；

2.本项目无拖欠农民工工资案件正在处理；

3.本项目无农民工因工资支付问题正在申请劳动争议仲裁或者向人民法院提起诉讼。

如承诺不属实，我单位愿依法承担先行清偿责任及有关法律责任。

项目负责人签名：

身份证号：                       手机号码：

（施工总承包单位盖章）

年   月   日

【9】

同意撤销（资金转出）农民工工资专用账户

通知书（样本）

（开户银行）      ：

根据                 项目承建单位 （施工总承包单位） 承诺，经核实，该项目符合农民工工资专用账户制度相关规定，同意    （撤销/资金转出）   该项目农民工工资专用账户，请贵行按规定协助办理相关手续。

开户人：                             ；

账户名称：                           ；

账号：                               。

联 系 人：

身份证号：                    手机号码：

（专用账户监管部门盖章）

年  月  日

附件十七、农民工维权信息告示牌

农民工维权信息告示牌

| 项目名称 |  | 项目地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |  |  |
| 施工总承包单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 项目经理 |  | 联系方式 |  |  |
|  | 劳资专管员 |  | 联系方式 |  |  |
| 分包单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 劳资专管员 |  | 联系方式 |  |  |
| 行业主管部门 |  | 投诉举报电话 |  |  |  |
| 属地劳动保障监察机构 |  | 投诉举报电话 |  |  |  |
| 属地劳动争议仲裁机构 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 法律援助 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 最低工资标准 |  | 工资支付日期 |  |  |  |
| 维 权 提 示 广大农民工朋友: 感谢你的辛勤劳动!为了更好地维护你的合法权益,请你在务工过程中注意以下事项: 1、进场前，施工单位应与农民工签订书面劳动合同，接受实名制管理。进场工作期间，应遵守施工单位各项规章制度，注意安全，按时按质按量完成工作任务，提高技能，遵守劳动纪律与职业道德。 2、务工过程中，请你据实收集并妥善保存以下材料：劳动合同和承包合同、用于支付工资的银行卡、工作牌或上岗牌、工资条、收取押金的凭据、被欠工资结算单或欠条及其它能够证明你与单位间存在劳动关系书面材料。千万不要将银行卡和考勤卡交给包工头代管。 3、当工资被拖欠时，应及时向项目部负责人或劳资专管员反映，项目部在三日内未能解决拖欠工资的问题，可以持本人身份证和相关证据材料到当地行业主管部门或劳动保障监察机构投诉，维护合法权益。在维权过程中，应遵守法律法规，理性维权，不得采取违法过激行为，影响他人正常工作生活和社会稳定。 |  |  |  |  |  |

宣传标语 1.每月考勤情况： 2.每月发放情况： 3.其他

附件十八、农民工工资支付统计表

| ××建设项目农民工工资支付统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额（万）： |  |  | 开工日期： |  |  | 工程款支付占比(%)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同工期： |  |  |  |  |  | 工资户进账金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  |  |  |  |  | 农民工工资支付占比（%）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包班组名称 | 负责人姓名 | 形象进度 | 本期完成产值（万） | 累计完成产值（万） | 本期支付 （万） | 累计支付 （万） | 剩余合同劳务价款 （万） | 合同劳务总价（万） | 支付占比 | 专业分包材料款支付（万） | 专业分包合同总价 （万） | 专业分包支付占比 | 备注 |
| 合计 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 说明：该表每次申报工资时据实填写，与班组支付确认表一起线上先报送劳务部审核。(专业分包支付占比=累计支付与材料费之和/专业分包合同总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

劳资员签字：	                项目负责人签字：	                日期：	 年	 月	日

附件十九、项目负责人农民工工资发放承诺书

农民工工资发放承诺书

- 致安徽金煌建设集团有限公司:
    本人       系                            项目负责人。承诺由                   ，     年   月    日代发的农民工工资款        (大写：                   ) 全部用于本项目所属农民工工资发放，且已核实无误。

- 本人郑重承诺：

- 若发生任何因我项目欠薪而导致工人、小分包班组等到贵司滋事、闹事乃至出现上访、投诉等事件的发生，本人愿承担一切责任和后果，与安徽金煌建设集团有限公司无关。

- 承诺人：

- 年    月   日

附件二十、班组承诺书

农民工工资发放保障承诺书（班组名称）

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，对于本人负责施工的                工程以责任人的资格，郑重承诺：

1．按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接足额发放给民工本人。

2．按照合同或相关约定及时结付民工工资，如因未按合同或约定结清并足额发放工资，致使拖欠农民工工资，本人愿意承担一切责任。

3．如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，唆使或促成农民工罢工、上访和恶意讨薪事件的发生，本人愿意承担一切法律责任，并接受处理和处罚。

4.我承包班组承诺，     年   月   日本班组收到的工资款                  大写：                  ，全部用于本项目农民工工资发放，工资表上登记的工人为本班组全部务工人员，工资结算、支付、领取情况属实，工人的签名真实有效，若经查实与此承诺不符，愿承担一切法律责任，与安徽金煌建设集团有限公司无关。

特此承诺！

承诺人：

日期：     年    月    日

附件二十一、班组付款确认单

| 班组付款确认单 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班组名称 |  |  | 合同总价（万元） |  |
| 班组长姓名 |  |  | 联系电话 |  |
| 合同付款信息 | 信息内容 | 金额（万元） | 形象进度 |  |
|  | 本期完成产值 |  |  |  |
|  | 累计完成产值 |  |  |  |
|  | 本期支付 |  |  |  |
|  | 累计支付 |  |  |  |
| 班组确认 | 班组长或其授权代理人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 备 注 | 1、本次支付的班组收条复印件附本表后；2、授权人签字需付授权委托。 |  |  |  |

附件二十二、工人承诺书（未结清退场）

工人承诺书（参考样本）

公司：

本人          （身份证号码:                               ），系

公司                      项目            （工种）班组的工人，班组负责人为：         ，我本人具体施工范围为：           楼号          部位                 。截止到     年   月   日，我本人的工程量已经完成。现就我本人在该项目劳务工资事宜，向贵司做出如下承诺：

1、本人在项目与公司签订的劳动合同约定工资标准为     /天（米、平方、吨等），考勤工时为     （工时）；工程量结算为      （米、平方、吨等）。工资结算为     元。

2、截止到  年  月   日，该项目已发放我工资(大写)      元（小写）     元；尚欠我劳务工资(大写)           元（小写）      元。

经协商约定工资发放剩余的工资在     年     月     日前。

3、本人承诺：以上施工范围、工资数额等是真实的，如有造假，本人自愿承担诈骗和恶意讨薪的法律责任；本人不得以任何形式闹事或上访索要劳务工资。

如后期有其他人员以在我施工范围施工的名义讨薪，我愿意出面与其进行对质，并报警，出庭作证。我保证我留的联系电话是我本人的电话，且可以联系到我。

4、除上述内容外，贵我双方再无其他争议，收到上述工人工资后本承诺即刻生效。

班组长联系电话：        承诺人（签字并按手印）：

日  期：

本人联系电话：

附件：工人身份证复印件

附件二十三、班组承诺书（未结清退场）

班组承诺书（参考样本）

公司：

本人        （身份证号码：                        ），系

项目              公司施工的            （工种） 班组负责人，我班组的具体施工范围为：                                         ，该施工范围内只有我一个班组在施工，没有其他班组。截止到          年    月   日，我班组范围内的工程量已经施工完毕。现就我班组人员工资事宜，向贵司作出如下承诺：

1、现与                公司达成协议，该公司在     年   月   日前支付剩下的农民工工资(大写)               元（小写）            元，详见农民工工资明细表（作为本承诺书的附件），该表中包含了我班组在该项目的所有剩余的农民工工资（包括打突击和点工工资），没有遗漏。

2、本人承诺：以上所述我班组的施工范围及提供的班组农民工工资明细表是真实的，如有造假，我愿意承担诈骗或恶意欠薪的法律责任, 本人不得以任何形式闹事或上访索要劳务工资。

如后期有其他人员以在该施工范围施工的名义讨薪，我愿意出面与其对质并报警，我保证我留的联系电话是我本人的电话，且可以联系到我。

3、除上述内容外，贵我双方再无其他争议。上述工人工资发放到位后本承诺即刻生效。

联系电话：                             承诺人（签字并按手印）：

日  期：

附件：班组长身份证复印件

附件二十四、分包单位承诺书（未结清退场）

专业分包企业、劳务公司承诺书（参考样本）

公司：

本人        （身份证号码：                        ），系                       项目                     公司施工的             劳务公司负责人，我劳务公司的具体施工范围为：                              ,该施工范围内只有我一个劳务公司在施工，没有其他劳务公司。截止到          年    月   日，我劳务公司范围内的工程量已经施工完毕。现就我司的劳务班组人员工资事宜，向贵司作出如下承诺：

1、现与                        公司达成协议，该公司在      年   月   日前支付剩下的农民工工资(大写)               元（小写）            元，详见农民工工资明细表（作为本承诺书的附件），该表中包含了我公司在该项目的所有剩余的农民工工资（包括打突击和点工工资），没有遗漏。

2、本劳务公司承诺：所述的施工范围及提供农民工工资明细表是真实的，如有造假，我公司愿意承担诈骗或恶意欠薪的法律责任，本公司不得以任何形式闹事或上访索要劳务工资。

如后期有其他人员以在该施工范围施工的名义讨薪，我公司愿意出面与其对质并报警，我保证我留的联系电话是我本人的电话，且可以联系到我。

3、除上述内容外，贵我双方再无其他争议。上述工人工资发放到位后本承诺即刻生效。

联系电话：                   承诺人（签字并盖公司章）：

日  期：

附件：承诺人身份证复印件